**Утверждено**

**Генеральный директор**

**ООО «Квартал-2005»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титова Н.Е.**

**ПЛАН**

**по текущему ремонту на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | | **№ подъезда** | | **Наименование работ** | | **Плановая дата начала (Н) работ**  ПЛАН | | **Фактическая дата начала работ**  **ФАКТ** | | **Дефектная ведомость**  **(+; -)** | | | **Смета сумма по смете** | **Исполнитель** | | **Отметка о выпол-нении** | | **Примечание** | |
| **РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Колхозная, 1  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | | **После кап.ремонта** | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 2. | Колхозная, 3  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | | **После кап.ремонта** | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 3. | Колхозная, 5  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **1-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, замена кер.плитки | | **1-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 4. | Московская, 1  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 5. | Московская, 3  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 6. | Московская, 9  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 7. | Московская, 11  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.5 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 8. | Московская д.8  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 9. | Новая, 23  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт замена кер.плитки,  окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт замена кер.плитки,  окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт замена кер.плитки,  окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт замена кер.плитки,  окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 10. | Новая, 37  (софин) | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 11. | Новая, 40  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка | | **3-й** **квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 12. | Новая, 42  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка,окна ПВХ | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 13. | Пионерская, 9  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка, окна ПВХ | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 14. | Пионерская, 23  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт,кер.плитка,окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт,кер.плитка,окна ПВХ | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 15. | Пионерская, 27  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 16. | Пионерская, 29  (софин) | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт | | **3-4-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 17. | Пушкина, 6  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 18. | Пушкина, 6б  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 19. | Пушкина, 12  (софин) | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, окна ПВХ | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 20. | Советская, 20  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.5 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.6 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.7 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.8 | | Малярно-косметический ремонт | | **1-2-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 21. | Советская, 28  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.5 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.6 | | Малярно-косметический ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 22. | Советская, 34  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| 23. | Советская, 36  (софин) | | п.1 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка, окна ПВХ | | **1-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.2 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка, окна ПВХ | |  | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.3 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка, окна ПВХ | |  | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
|  |  | | п.4 | | Малярно-косметический ремонт, кер.плитка, окна ПВХ | |  | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В |  | |  | | |
| **РЕМОНТ КРОВЛИ, ЛИВНЕСТОКОВ, КОЗЫРЬКОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Колхозная, д 5 | | п. 1,2,3,4 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| Кв 26 | | Течет с ливневка по стене | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 2. | | Колхозная, 7-143 | |  | | Течет в коридоре | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 3. | | Луговая, 8 | | Кв 16 | | Ремонт кровли. Течет в тамбуре | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 4. | | Луговая, 2 | | п.1-5 | | Ремонт отливов на подъездных козырьках | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 5. | | Луговая, 10 | |  | | Мокнет торцевая стена дома  (Вода с крыши мимо ливнёвки)  Ремонт жёлоба для слива воды и снегодержателей | | **май** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 6. | | Московская, 3 | | Кв 92 | | Течет между плит на балконе | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 7. | | Московская, 5/1 | | Кв 33 | | Ремонт кровли | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 8. | | Московская, 5/2 | | кв. 38 | | Ремонт кровли, воронки | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 9. | | Московская, 8 | | Кв.108. 110,55,52 | | Ремонт мягкой кровли по периметру и в местах примыкания, а также крепление парапета (300 м.кв) | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 10. | | Новая, 20А | | п.1-4 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 11. | | Новая, 20Б | | Кв.16. 19, 33, 34, 35, 47, 50, 67, 68 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **Кап.ремонт**  **Окончание 2018 год** | |  | |  |  | | ПОДРЯДЧИК |  | | | | Кв.33Обещалка до 01.06.18  Кв.19, 20, 33. 35, 47, 50 – акт залива |
| 12. | | Новая, 20,20а,20б,23. | |  | | Установка отливов на козырьках | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 13. | | Новая, 41 | | Кв 41,56 | | Течет в коридоре | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 14. | | Новая, 23 | | п.1-4 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **май** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | | Кв.18 – акт залива |
| 15. | | Новая, 23 | | Кв 60,38 | | Ремонт кровли | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 16. | | Новая, 24 | | Кв 15 | | Ремонт кровли | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 17. | | Новая, 27 | | Кв 28 | | Ремонт кровли | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 18. | | Новая, 32 | | кв.50, 53, 56, 57, 58, 88,89,90,91 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | | Кв.56 Обещалка  Кв.53. 56 акт залива.  89кв. Живет Варшаве. |
| 19. | | Новая, 33 | | Кв 33 | | Течет кровля в бол комнате | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 20. | | Новая, 40 | | п.1-4 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 21. | | Новая, 41 | | кв. **27**,56,57,43. | | Ремонт кровли | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 22. | | Новая, 43 | | Кв 127 | | Ремонт кровли | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 23. | | Пионерская, 9а | | кв.39 | | Ремонт в квартире | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 24. | | Пионерская, 15 | | п.1-4 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 25. | | Пионерская, 17 | | Кв 37 | | Ремонт мягкой кровли | | **Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 26. | | Пионерская, 19 | | Кв 69 | | Течет с кровли на л/площадке | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 27. | | Пионерская, 19/1 | | кв. 50 | | Ремонт кровли | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 28. | | Пионерская, 21 | | Кв 61,96 | | Ремонт кровли | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 29. | | Пионерская, 23 | | кв.58  кв.106 | | Ремонт лоджии  Ремонт в квартире | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 30. | | Пионерская, 23 | | Кв 160 | | Течет с кровли на л/площадке | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 31. | | Пушкина, 6 | | п. 1,2,4 | | Удлинить водостоки | | **Июнь-Июль** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 32. | | Пушкина, 6Б | | кв.18, 19, 20, 35, 39, 40. 54, 57, 58, 59, 75, 79 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир  Ремонт, крепление и установка водосливных воронок | | **Добродел**  **До 01.06.18**  **Кап.ремонт**  **2015 год** | |  | |  |  | | ПОДРЯДЧИК |  | | | |  |
| 33. | | Пушкина, 8 | | Кв 57 | | Течет с кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 34. | | Пушкина, 12 | | Кв 160 | | Течет с кровли на л/площадке | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| п.1-3 | | Ремонт козырьков из профнастила | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 35. | | Пушкина, 10 | | п. 2 | | Установка отливов на козырьках | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 36. | | Пушкина, 10 | | Кв 34,69, 105 | | Ремонт кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 37. | | Советская, 20 | | п.1-8 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
|  | | Советская, 20 | | Кв 92,112,38 | | Ремонт кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 38. | | Советская, 22 | | п.1-5 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 39. | | Советская, 26 | | п.1-5 | | Ремонт козырьков из мягкой кровли | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| 40. | | Советская, 32 | | кв.5, 11 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | | Кв.11 – акт залива |
|  | | Советская, 32 | | п.2 кв 61 | | Течет козырек по мет двери | |  | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | | 22.03.19 |
| 41. | | Советская, 36 | | кв.50. 67 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **Добродел**  **01.06.18** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | | Кв.50 обещалка до 01.06 |
| 42. | | Советская, 38 | | Кв.17, 41, 56, 64, 65, 67 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **Кап.ремонт 2017 год** | |  | |  |  | | ПОДРЯДЧИК |  | | | | Кв.41 – акт залива |
| 43. | | Советская, 40 | | кв.18,16,68, 31,32,68 | | Ремонт кровли  Ремонт квартир | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Панфилов А.Е. |  | | | |  |
| **ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ И ГИДРОФОБИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Колхозная, 5  Кв.33,136,111 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 2 | | Луговая, 12  Кв. 8 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 3 | | Луговая, 14,  Кв.75 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 4 | | Луговая, 16  Кв.74, 59,78 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 5 | | Московская, 3  Кв. 45,60 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 6 | | Московская, 8  Кв.80,156 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 7 | | Пионерская, 9А  Кв.85 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 8 | | Пионерская, 19  Кв. 27,72 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 9 | | Пушкина, 2  Кв.29,128,112, 118 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 10 | | Пушкина, 4  Кв.137,135. | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 11 | | Пушкина, 12  Кв.127,47 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 12 | | Новая, 27 кв 25,63,66,86,54,88 | |  | | Гидрофобизация фасада | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 13 | | Новая, 38 кв 109,105. | |  | | Гидрофобизация фасада | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 14 | | Новая, 39 кв 42,19 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 15 | | Новая, 45 кв 64 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 16 | | Советская, 26 кв 38,76, | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 17 | | Советская, 22  Кв. 4,67 | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 18 | | Советская, 36  температурный шов | |  | | Герметизация межпанельных швов | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 19 | | Новая, 27кв 16,27 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 20 | | Новая, 43кв97 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 21 | | Новая, 45кв64 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 22 | | Новая, 20 Б кв2 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 23 | | Новая, 29 кв 12 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 24 | | Новая, 39 кв48,50,15,42,19 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 25 | | Советская, 36  Кв.50 | |  | | Штукатурка | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 26 | | Советская, 40 кв 51,4 | |  | | Штукатурка | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 27 | | Советская, 28 кв 32,36 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 28 | | Пионерская 11 кв 47,81. | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 29 | | Пионерская 23 кв 8 | |  | | Штукатурка | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 30 | | Новая, 40 кв 29 | |  | | Покраска стены в цвет стены | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 31 | | Новая, 40 кв 21 | |  | | Штукатурка | |  | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 32 | | Советская, 42  кв 35 | |  | | Штукатурка | | **2-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| **РЕМОНТ ОТМОСТКОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Луговая, 2 | |  | | Частично ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н |  | | | |  |
| 2 | | Луговая, 16 | |  | | Ремонт отмостков 60% | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 3 | | Московская, 5/1 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 4 | | Московская, 5/2 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 5 | | Московская, 8 | |  | | Ремонт отмостков  (частичный) | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 6 | | Московская, 9 | |  | | Ремонт отмостков  (частичный) | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 7 | | Новая, 20Б | |  | | Ремонт входа в п.№ 2-3 | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 8 | | Новая, 30 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | |  |  | | | |  |
| 9 | | Новая, 31 | |  | | Ремонт лиц. Сторона | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 10 | | Новая, 33 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 11 | | Новая, 37 | |  | | Ремонт отмостков | |  | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 12 | | Новая, 41 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| 13 | | Новая, 42 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 14 | | Новая, 45 | |  | | Ремонт отмостки перед подъездом | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 15 | | Пионерская, 23 | |  | | Частично ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н |  | | | |  |
| 16 | | Пушкина, 6 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 17 | | Пушкина, 8 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 18 | | Пушкина, 10 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 19 | | Советская, 53 | |  | | Ремонт отмостков | | **3-й квартал** | |  | |  |  | | Сиволапов О.В. |  | | | |  |
| **ПОКРАСКА ГАЗОВЫХ ТРУБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Дачная, 24/6 | |  | | Покраска газовых труб | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 2 | | Колхозная, 1 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 3 | | Колхозная, 2 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 4 | | Колхозная, 3 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 5 | | Колхозная, 5 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 6 | | Колхозная, 7 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 7 | | Луговая, 2 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 8 | | Луговая, 4 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 9 | | Луговая, 6 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 10 | | Луговая, 8 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 11 | | Луговая, 10 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 12 | | Московская, 5/1 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 13 | | Московская, 5/2 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 14 | | Московская, 9 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 15 | | Московская, 11 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 16 | | Новая, 20 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 17 | | Новая, 20А | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 18 | | Новая, 20Б | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 19 | | Новая, 23 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 20 | | Новая, 24 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 21 | | Новая, 27 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 22 | | Новая, 28 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 23 | | Новая, 29 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 24 | | Новая, 30 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 25 | | Новая, 31 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 26 | | Новая, 32 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 27 | | Новая, 33 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 28 | | Новая, 34 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 29 | | Новая, 35 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 30 | | Новая, 37 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 31 | | Новая, 38 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 32 | | Новая, 39 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 33 | | Новая, 40 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 34 | | Новая, 41 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 35 | | Новая, 42 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 36 | | Новая, 43 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 37 | | Новая, 45 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 38 | | Пионерская, 9 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 39 | | Пионерская, 9А | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 40 | | Пионерская, 11 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 41 | | Пионерская, 15 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 42 | | Пионерская, 17 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 43 | | Пионерская, 19 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 44 | | Пионерская, 21 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 45 | | Пионерская, 23 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 46 | | Пионерская, 25 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 47 | | Пионерская, 27 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 48 | | Пионерская, 29 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 49 | | Пушкина, 2 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 50 | | Пушкина, 4 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 51 | | Пушкина, 6 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 52 | | Пушкина, 6Б | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 53 | | Пушкина, 8 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 54 | | Пушкина, 10 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 55 | | Советская, 20 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 56 | | Советская, 22 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 57 | | Советская, 26 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 58 | | Советская, 28 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 59 | | Советская, 30 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 60 | | Советская, 32 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 61 | | Советская, 34 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 62 | | Советская, 36 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 63 | | Советская, 38 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 64 | | Советская, 40 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 65 | | Советская, 42 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 66 | | Советская, 53 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| 67 | | Толстого, 8 | |  | |  | | **Май-Июнь** | |  | |  |  | | Иванов Е.Н. |  | | | |  |
| **РЕМОНТ ЦОКОЛЯ И ФАСАДОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Колхозная, 5 | |  | | Ремонт цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 2 | Колхозная, 7 | |  | | Ремонт цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 3 | Луговая, 2 | |  | | Частичный ремонт и покраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 4 | Луговая, 4 | |  | | Частичный ремонт цоколя и покраска фасада | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 5 | Луговая, 10 | |  | | Частичный ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 6 | Луговая, 12 | |  | | Частичный ремонт покраска 50% | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 7 | Луговая, 14 | |  | | Покраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 8 | Луговая, 16 | |  | | Покраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 9 | Московская, 1 | |  | | Частичная покраска фасада | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 10 | Московская, 5/1 | |  | | Покраска цоколя и фасада | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 11 | Московская, 5/2 | |  | | Покраска цоколя и фасада | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 12 | Московская, 9 | |  | | Ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 13 | Московская, 11 | |  | | Ремонт цоколя и фасада | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 14 | Новая, 20 | |  | | Окраска цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 15 | Новая, 20 А | |  | | Ремонт окраска цоколя уст-ка слуховых окон | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 16 | Новая, 27 | |  | | Ремонт цоколя и покраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 17 | Новая, 29 | |  | | Окраска цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 18 | Новая, 31 | |  | | Окраска цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 19 | Новая, 41 | |  | | Окраска цоколя | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 20 | Советская, 26 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 21 | Советская, 30 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 22 | Советская, 32 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 23 | Советская, 42 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 24 | Советская, 53 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 25 | Пионерская, 23 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 26 | Пушкина, 6 Б | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 27 | Пушкина, 10 | |  | | Ремонт | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 28 | Пушкина, 12 | |  | | Ремонт цоколя и окраска | | **2-3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| **РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Луговая, 4 | |  | | Ремонт ступеней п.3 | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 2 | Луговая, 6 | |  | | Ремонт покраска дверей | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 3 | Луговая, 10 | |  | | Ремонт покраска дверей | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 4 | Луговая, 12 | |  | | Покраска дверей | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 5 | Луговая, 14 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 6 | Луговая, 16 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 7 | Московская, 1 | |  | | Ремонт покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 8 | Московская, 3 | |  | | Ремонт покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 9 | Московская, 9 | |  | | Ремонт покраска/ремонт ступеней | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 10 | Московская, 11 | |  | | Ремонт покраска/ремонт ступеней | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 11 | Колхозная, 1 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 12 | Колхозная, 2 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 13 | Колхозная, 3 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 14 | Колхозная, 5 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 15 | Колхозная, 7 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 16 | Новая, 20 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 17 | Новая, 20 А | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 18 | Новая, 20 Б | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 19 | Новая, 23 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 20 | Новая, 24 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 21 | Новая, 27 | |  | | Покраска / Ремонт входов мус.камер | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 22 | Новая, 28 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 23 | Новая, 29 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 24 | Новая, 30 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 25 | Новая, 31 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 26 | Новая, 32 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 27 | Новая, 33 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 28 | Новая, 35 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 29 | Новая, 37 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 30 | Новая, 38 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 31 | Новая, 39 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 32 | Новая, 40 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 33 | Новая, 41 | |  | | Ремонт входных групп и входов в мусорокамеры | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 34 | Новая, 43 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 35 | Новая, 45 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 36 | Новая, 49 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 37 | Пионерская, 9 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 38 | Пионерская, 9а | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 39 | Пионерская, 11 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 40 | Пионерская, 15 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 41 | Пионерская, 17 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 41 | Пионерская, 19 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 42 | Пионерская, 19/1 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 43 | Пионерская, 19/2 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 44 | Пионерская, 21 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 45 | Пионерская, 23 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 46 | Пионерская, 25 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 47 | Пионерская, 27 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов.Е.Н |  | |  | | |
| 48 | Пионерская, 29 | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 49 | Пионерская, 31 | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 50 | Пушкина, 2 | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 51 | Пушкина, 6 | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 52 | Пушкина, 6 Б | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 53 | Пушкина, 12 | |  | | Покраска | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 54 | Советская, 18 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 55 | Советская,20 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 56 | Советская,22 | |  | | Покраска / Ремонт входов мус.камер | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 57 | Советская,26 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 58 | Советская,28 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 59 | Советская,30 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 60 | Советская,32 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 61 | Советская,34 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 62 | Советская,36 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 63 | Советская,38 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 64 | Советская,40 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 65 | Советская,42 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 66 | Советская,53 | |  | | Покраска | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| **РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДЪЕЗДОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Колхохная, 5 | | п.1,2,3,4 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 2 | Московская,1 | | п. 1,2 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 3 | Московская, 8 | | п.1,2,3 | | Установка датчиков движения  установка светильников | | **3-4--й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 4 | Московская, 11 | | п.1,2,3,4,5. | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 5 | Новая, 23 | | п.1,2,3,4 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **4-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 6 | Новая, 35 | | п.1 | | Установка ЛЕД ламп в фасадные светильники | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 7 | Новая, 40 | | п. 1 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 8 | Новая, 42 | | п.1 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  установка светильников под козырьком | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 9 | Пионерская, 9 | | п.1 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 10 | Пионерская, 23 | | п.1 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 11 | Пионерская, 27 | | п.1,2,3,4 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 12 | Пионерская, 29 | | п.1,2,3,4 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 13 | Пушкина, 6 Б | | п.1,2,3,4 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 14 | Советская, 18 | | п.2 | | Установка датчиков движения  Установка ЛЕД ламп в фасадные светильники | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 15 | Советская, 20 | | п.1,2,4,5,6,7 | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 16 | Советская, 28 | |  | | Установка замков и стекол в эл/щиты | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 17 | Советская, 34 | |  | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 18 | Советская, 36 | |  | | Установка замков и стекол в эл/щиты  Установка светильников под козырьком  Установка датчиков движения | | **3-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| 19 | Советская, 53 | | п.2 | | Установка ЛЕД ламп в фасадные светильники  Установка ЛЕД ламп в светильники МОП | | **2-й квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В. |  | |  | | |
| **РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Луговая, 2/1 | |  | | Ремонт помещения электрощитовой | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 2 | Новая, 24 | |  | | Ремонт помещения электрощитовой | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 3 | Новая, 37 | |  | | Ремонт помещения электрощитовой | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 4 | Новая, 35, п.1 | |  | | Ремонт помещения электрощитовой | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| 5 | Пионерская, 19/2 | |  | | Ремонт помещения электрощитовой | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Иванов Е.Н. |  | |  | | |
| 6 | Советская, 18 | |  | | Восстановить покрытие из керамической плитки на площадке перед входом в э/щитовую | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Слепнёв В.В.  Сиволапов О.В. |  | |  | | |
| **УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ И ПОКРАСКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дачная 24/6, Л. | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 2 | Толстого 8 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 3 | Луговая, 2 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 4 | Луговая, 2/1 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 5 | Луговая, 16 | |  | | Ремонт | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 6 | Московская, 1 | |  | | Ремонт | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 7 | Московская, 3 | |  | | Ремонт | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 8 | Московская, 3 | |  | | Ремонт и покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 9 | Колхозная,1 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 10 | Колхозная,2 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 11 | Колхозная,5 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 12 | Колхозная,7 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 13 | Советская, 22 | |  | | Восстановить ограждение после благоустройства , покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 14 | Пионерская, 9 | |  | | Выполнить ограждение у 1-го подъезда (от угла) | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 15 | Пионерская,11 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 16 | Пионерская,27 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 17 | Пионерская,29 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 18 | Новая, 20 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 19 | Новая, 20А | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 20 | Новая, 20б | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 21 | Новая, 23 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 22 | Новая, 24 | |  | | Покраска | |  | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 23 | Новая, 27 | |  | | Ремонт/покраска  установка полусфер | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 24 | Новая, 28 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 25 | Новая, 29 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 26 | Новая, 30 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 27 | Новая, 31 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 28 | Новая, 32 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 29 | Новая, 35 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 30 | Новая, 41 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 31 | Советская, 18 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 32 | Советская,20 | |  | | Ремонт/покраска  демонтаж ограждение за домам 2,3под. | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 33 | Советская,22 | |  | | Ремонт ограждение после благоустройство /покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 34 | Советская,26 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 35 | Советская,28 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 36 | Советская,30 | |  | | Ремонт/покраска  установка ограждение у подъездов.(паркуют машины под окнами) | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 37 | Советская,32 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 38 | Советская,34 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 39 | Советская,36 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 40 | Советская,38 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 41 | Советская,40 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 42 | Советская,42 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| 43 | Советская,53 | |  | | Ремонт/покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Титов.С.Н  Кулагина.Я.А |  | |  | | |
| **РЕМОНТ И ПОКРАСКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Луговая, 2 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 2 | Луговая, 12 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 3 | Луговая, 16 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 4 | Московская, 1 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 5 | Московская, 3 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 6 | Новая, 20 | |  | | Покраска/завоз земли | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 7 | Новая, 23 | |  | | Покраска/завоз земли | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 8 | Новая, 24 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 9 | Новая, 27 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 10 | Новая, 28 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 11 | Новая, 35 | |  | | Покраска/ завоз земли | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 12 | Советская,28 | |  | | Завоз земли с торца дома | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 13 | Советская,53 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 14 | Пионерская, 19 | |  | | Ремонт и покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 15 | Пионерская, 19/1 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 16 | Пионерская, 19/2 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 17 | Пионерская,31 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |
| 18 | Пушкина,12 | |  | | Покраска | | **3-4 квартал** | |  | |  | | |  | Иванов Е.Н.  Кулагина.ЯА |  | |  | | |

Исп.А.А.Халиков.